|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos podido cumplir con las actividades iniciales de nuestro plan de trabajo, específicamente las correspondientes a la Fase 1 de Planificación y Diseño, donde realizamos el levantamiento de requerimientos, el diseño de la base de datos y la definición de la arquitectura del sistema. También hemos avanzado en el Sprint 1, donde diseñamos las interfaces responsivas, implementamos la autenticación de usuarios y realizamos la integración inicial. Actualmente ya contamos con la vista del cliente funcionando, donde un usuario puede registrarse, iniciar sesión, reservar una hora seleccionando el servicio y el trabajador, y consultar su reserva con el día y la hora elegida. Sin embargo, no hemos podido cumplir al 100% con los tiempos definidos originalmente, ya que hemos tenido dificultades para compatibilizar el desarrollo del proyecto con las demás asignaturas del semestre, lo que nos ha llevado a avanzar más lento de lo planificado. Entre los factores que han facilitado el desarrollo están el conocimiento previo que tenemos en programación y bases de datos, la buena comunicación del equipo y el uso de Firebase, que nos ha simplificado la implementación de la autenticación y el almacenamiento de datos. Entre los factores que han dificultado el avance están la carga académica de otras asignaturas y la complejidad de coordinar horarios para trabajar de forma conjunta.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar la dificultad de la falta de tiempo, hemos optado por priorizar las funcionalidades más importantes del MVP, concentrándonos primero en el módulo de agendamiento y la vista del cliente, que son el núcleo del sistema. También hemos aprovechado las horas de clases para avanzar en conjunto y hemos utilizado herramientas de trabajo colaborativo como GitHub y WhatsApp para mantenernos coordinados y avanzar de forma asíncrona cuando no podemos reunirnos. Para las próximas semanas, planeamos establecer horarios fijos de trabajo en equipo, aunque sean pocas horas, para asegurar un avance constante, y si es necesario, ajustaremos algunas fechas de la Carta Gantt para que sean más realistas sin afectar la entrega final del proyecto.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos nuestro trabajo como bueno, porque a pesar de las dificultades hemos logrado avanzar en las funcionalidades clave del sistema y tenemos una vista de cliente funcional que ya permite registrarse, iniciar sesión y reservar una hora. Destacamos la buena organización del equipo, la claridad de roles (Felipe en frontend y Héctor en backend) y la capacidad de resolver problemas técnicos que han ido surgiendo en el camino. Para mejorar, podríamos ser más rigurosos con el cumplimiento de los tiempos, dedicar más horas semanales al proyecto y documentar mejor el código a medida que avanzamos, para facilitar el trabajo futuro y la integración de nuevos componentes.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Por el momento no tenemos inquietudes mayores sobre cómo proceder, ya que tenemos claro el camino a seguir y las funcionalidades que faltan por desarrollar. Sin embargo, nos gustaría preguntarle al docente si es recomendable priorizar la vista del trabajador o el panel del administrador para el siguiente avance, considerando que el tiempo disponible es limitado y queremos asegurar que el MVP quede lo más completo posible. También nos gustaría saber si es necesario incluir desde ya la documentación técnica o si podemos dejarla para las últimas semanas del proyecto.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No consideramos necesario redistribuir las actividades, ya que la distribución actual entre Felipe (frontend) y Héctor (backend) ha funcionado bien y ambos hemos cumplido con nuestras responsabilidades. Tampoco creemos que sea necesario asignar nuevas actividades a algún miembro del grupo, ya que las tareas están claramente definidas en el plan de trabajo y cada uno sabe qué le corresponde. Lo que sí podríamos hacer es apoyarnos mutuamente cuando uno termine antes que el otro, para avanzar más rápido en las funcionalidades pendientes.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo como bueno. Destacamos como aspectos positivos la buena comunicación que hemos mantenido durante todo el proyecto, la claridad en la división de tareas y la disposición de ambos para ayudar al otro cuando alguno tiene dificultades técnicas o de tiempo. También valoramos que hemos sabido adaptarnos a los cambios y priorizar lo importante cuando el tiempo ha sido limitado. Como aspectos a mejorar, podríamos establecer un horario fijo de reuniones semanales para asegurar un avance más constante, y ser más estrictos con los plazos que nosotros mismos nos ponemos, para evitar que el trabajo se acumule al final.